## Slide 1
Contexte : Confrontation avec le Product manager et les concepteurs (confrontation vitesse/qualité) pour un projet qui doit être déployé prochainement mais qui nécessite un report
Prérequis de la réunion : Un projet existant ou non à améliorer
Invités : - Product manageur
- Chef de projet (Viviane)
- Développeur (Jérémy)
- Testeur -> Absent
Objectif : - Convaincre de l‘intérêt la hiérarchie des tests
- Gagner en Qualité / éviter des régressions
- Demander un délai supplémentaire
Type d’animation : Confrontation (Semi-directive)
Type de réunion : Réunion de projet, solution et construction de fond

## Slide 2
Quel ordre du jour ? Séquencement ? : Suggestion d’amélioration de qualité
Echange général du projet (5min) (état des lieux du projet)
Echange sur une amélioration possible du projet (20 min)
Négociation (20min)
Programmer un nouveau point pour déterminer le nouveau délai (5min + action)
travail demandé aux participants pour la suite :
Product manageur : négocier un nouveau délai avec le client
Chef projet : Création des tickets et gestion économique du projet
Développeur : Devis technique et application technique